PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 1

Ingeniería de Requisitos

Identificación de stakeholders y matriz de poder-interés

Diligencien esta plantilla con su propio proyecto real, siguiendo el método de la guía teórica (secciones 2 y 3) y el mismo razonamiento del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla Poder e interés se puntúan de 1 (no aplica / no le afecta) a 5 (autoridad para cancelar el proyecto / el resultado lo afecta directamente todos los días). Cada puntaje debe llevar una frase de evidencia — no basta con el número. Revisen la lista final contra el checklist de categorías de la guía antes de darla por completa.

Nombre del proyecto Proyecto Grupo 04 · Panadería-cafetería de barrio

Equipo e integrantes Nombre completo — usuario de GitHub, por cada integrante Juan Leon — JuanLeon-UPTC Emanuel Caro — emanuel-caro Javier Santiago Jimenez — semillita23

Fecha 20 de septiembre de 2026

1. Identificación de stakeholders

Apliquen mapeo organizacional y la técnica de bola de nieve ("¿quién más debería opinar sobre esto?") hasta llegar a saturación, y revisen la lista contra el checklist de categorías de la guía teórica.

| Stakeholder | Categoría | Cómo se identificó |
| --- | --- | --- |
| Dueño del negocio | Patrocinador y alta dirección | Mapeo organizacional y charla real con el propietario del negocio. |
| Panadero principal | Usuario / operador directo; posible stakeholder "negativo" (pierde el "ojo" como criterio de producción) | Mapeo organizacional y bola de nieve: el propietario lo nombra ante la pregunta "¿quién más sabe cómo funciona esto por dentro?". |
| Cajera | Usuario / operador directo | Mapeo organizacional y bola de nieve (ronda 1, igual que el panadero principal). |
| Cliente | Usuario final afectado | Checklist de categorías: usuario final del negocio, que no aparece en ningún organigrama. |
| Soporte técnico externo | Área técnica | Checklist de categorías: "área técnica" no tenía representante; se pregunta "¿quién instala y mantiene los equipos y la conexión del local?". |
| DIAN (ente de control externo) | Ente regulador o de control | Checklist de categorías y charla real: el negocio usa una registradora normal, no electrónica. |

2. Matriz de poder-interés

Para cada stakeholder de la tabla anterior, asignen un puntaje de poder y de interés (1-5) con su justificación, y determinen el cuadrante y la estrategia de gestión correspondiente.

| Stakeholder | Poder (1-5) y evidencia | Interés (1-5) y evidencia | Cuadrante | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dueño del negocio | 5: Decide producción, descontinuación de productos y compras, y puede aprobar o cancelar el proyecto. | 4: El resultado cambia su operación diaria y ya opinó abiertamente en la charla inicial. | Alto poder, alto interés | Gestionar de cerca |
| Panadero principal | 3: Sin autoridad formal, pero domina la producción y el dueño confía en su criterio; puede frenar la adopción si no usa el sistema. | 5: Cambia cómo decide cuánto hornear, hoy "a ojo". | Alto poder, alto interés | Gestionar de cerca |
| Cajera | 2: No decide alcance ni presupuesto y su opinión pesa poco. | 4: Usaría el sistema todos los días si reemplaza la registradora. | Bajo poder, alto interés | Mantener informado |
| Cliente | 2: No participa en decisiones; su única palanca es dejar de comprar. | 2: Notaría rapidez o disponibilidad, pero no depende del sistema ni tiene canal para opinar (sin redes sociales ni registro de clientes). | Bajo poder, bajo interés | Monitorear |
| Soporte técnico externo | 2: Puede retrasar la instalación o el arreglo de equipos, pero no decide alcance ni presupuesto. | 2: Interviene solo cuando lo llaman y no depende del resultado del proyecto. | Bajo poder, bajo interés | Monitorear |
| DIAN (ente de control externo) | 4: Como autoridad tributaria, puede exigir sus obligaciones al negocio y sancionar su incumplimiento. | 1: No sigue este proyecto; solo importaría si el registro de ventas se usara para facturar, algo que queda fuera de esta fase. | Alto poder, bajo interés | Mantener satisfecho |

3. Resumen por cuadrante

Con la matriz ya puntuada, listen qué stakeholders cayeron en cada cuadrante — esto facilita planear la comunicación del proyecto de un vistazo.

Alto poder, alto interés — Gestionar de cerca Dueño del negocio · Panadero principal

Alto poder, bajo interés — Mantener satisfecho DIAN (ente de control externo)

Bajo poder, alto interés — Mantener informado Cajera

Bajo poder, bajo interés — Monitorear Cliente · Soporte técnico externo

Este documento se sube al repositorio del equipo en 01-kickoff/matriz-poder-interes.md (o como este mismo archivo), por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.