PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 1

Ingeniería de Requisitos

Acta de constitución (Project Charter)

Diligencien esta acta con la información acordada en el kick-off de su propio proyecto real, siguiendo la guía de redacción por sección (guía teórica, sección 5) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla Un objetivo específico y verificable, un alcance que diga también qué queda fuera y por qué, criterios de éxito medibles con un plazo — no aspiraciones genéricas. Si usaron una IA generativa para un primer borrador, revisen cada frase contra lo que realmente se acordó en la reunión.

Nombre del proyecto Proyecto Grupo 04 · Panadería-cafetería de barrio

Patrocinador Propietario del negocio (N.N.)

Responsable de la iniciativa Equipo Proyecto Grupo 04: Juan Leon, Emanuel Caro y Javier Santiago Jimenez

Fecha del acta 20 de septiembre de 2026

1. Objetivo del proyecto

¿Por qué existe este proyecto? Sea específico y verificable — evite una aspiración genérica.

Objetivo Que la panadería-cafetería decida cuánto producir cada día y qué productos descontinuar con base en su histórico de ventas registrado digitalmente, en lugar de la estimación "a ojo" y el "tanteo" actuales. A los 3 meses de operación del sistema, el 100 % de las ventas diarias queda registrado por producto y toda decisión de descontinuar un producto se respalda con su reporte de rotación.

2. Alcance preliminar

Dentro de esta fase • Registro digital de las ventas diarias por producto, hecho en caja. • Histórico de ventas por producto, por día y por franja horaria. • Sugerencia diaria de cuánto producir de cada producto, a partir del histórico; el panadero decide y puede ajustarla. • Indicadores de rotación por producto y alerta de baja rotación para apoyar la decisión de descontinuar. • Reporte semanal de ventas y rotación para el propietario. • Tres perfiles de uso: propietario, panadero y cajera.

Fuera de esta fase (y por qué queda fuera) • Facturación electrónica e integración con la DIAN: es un tema regulatorio aparte, que no aporta al objetivo de esta fase. • Costeo de recetas e inventario automático de insumos: hoy no hay recetas ni costos digitalizados y primero hay que levantarlos. • Domicilios, pedidos en línea y redes sociales: el negocio no los ofrece y no hacen parte del problema de decisión que se resuelve. • Registro de clientes y fidelización: no hay canal ni datos hoy, e implica datos personales (Ley 1581 de 2012). • Comandas y gestión de mesas de la cafetería: es otro proceso, con otros usuarios (meseros). • Varias sucursales: el negocio tiene un solo local.

3. Supuestos y restricciones

Un supuesto es algo que dan por cierto sin verificar (riesgo si es falso). Una restricción es algo fijo que no pueden cambiar.

Supuestos • El propietario aceptará registrar las ventas por producto en el sistema desde el primer día. • El local cuenta con al menos un computador o tablet en caja y con conexión a internet estable. • En las primeras 4 semanas se reunirán datos suficientes para que la sugerencia de producción sea útil. • La cajera y el panadero aceptarán usar el sistema en su trabajo diario. • El producto sobrante al cierre se puede contar o estimar cada día para medir el desperdicio.

Restricciones • Presupuesto reducido, propio de un negocio de barrio: herramientas gratuitas o de bajo costo. • El proyecto se desarrolla dentro del plazo del curso y con un equipo de tres personas. • El sistema no puede interrumpir la atención al público en el mostrador. • Todo dato personal que se recoja debe cumplir la Ley 1581 de 2012 (habeas data).

4. Stakeholders y roles

Debe coincidir con la matriz de poder-interés diligenciada, agregando el rol formal de cada uno.

| Stakeholder | Rol en el proyecto |
| --- | --- |
| Dueño del negocio (real) | Patrocinador: aprueba el alcance y decide si el sistema se adopta. |
| Panadero principal (ficticio) | Usuario clave de producción: valida las sugerencias de producción y las ajusta. |
| Cajera (ficticia) | Usuario operativo: registra las ventas por producto en caja. |
| Cliente (ficticio) | Usuario final indirecto: sin rol activo en esta fase; se monitorea. |
| Soporte técnico externo (ficticio) | Apoyo técnico: instala y mantiene los equipos y la conexión del local. |
| DIAN (ente de control externo) | Ente de control: sin rol activo en esta fase; se tiene en cuenta si el registro de ventas se usa para facturar. |

5. Cronograma de alto nivel

| Hito | Fecha estimada |
| --- | --- |
| Kick-off y acta de constitución aprobada | Sesión 1 (septiembre de 2026) |
| Elicitación: entrevistas, cuestionario y observación o análisis documental | Sesión 2 |
| Requisitos especificados: metas, historias de usuario y casos de uso | Sesión 3 |
| Requisitos priorizados y negociados | Sesión 4 |
| Requisitos validados por inspección y línea base entregada | Sesión 5 |

6. Riesgos iniciales

| Riesgo | Impacto si ocurre | Estrategia inicial |
| --- | --- | --- |
| No existen datos históricos de ventas por producto: hoy solo hay conteos semanales y estimaciones. | La sugerencia de producción no es confiable al inicio y el panadero puede perderle la confianza. | Registrar las ventas desde el primer día y usar reglas simples (promedio por día de la semana) hasta reunir 4 semanas de datos. |
| Resistencia al cambio: el panadero deja de ser la única guía de producción y la cajera está acostumbrada a la registradora. | Registros incompletos o abandono del sistema. | Involucrarlos desde la elicitación, dar una capacitación breve y dejar la decisión final de producir en manos del panadero. |
| Poca disponibilidad del propietario para entrevistas y validaciones. | Requisitos sin validar y retrasos en el cronograma. | Sesiones cortas (10 a 15 minutos), agendadas con anticipación y con un borrador listo para validar. |
| El alcance crece: aparecen pedidos de domicilios, redes sociales o facturación electrónica. | Se pierde el foco y no se cumple el objetivo a tiempo. | Alcance escrito con lo que queda fuera, lista de aparcados y cambios solo por acuerdo entre el propietario y el equipo. |

7. Criterios de éxito

Deben ser medibles y tener un plazo.

Criterios de éxito • A los 3 meses de operación, el 100 % de las ventas diarias queda registrado por producto en el sistema. • A los 3 meses, en al menos 7 de cada 10 días la cantidad sugerida de cada producto queda dentro de ±15 % de lo realmente vendido. • A los 3 meses, el producto sobrante al cierre baja 20 % frente a la línea base medida durante el primer mes. • Desde el mes 3, toda decisión de descontinuar un producto se respalda con su reporte de rotación de las últimas 8 semanas.

8. Aprobación

Nombre y cargo — Patrocinador Propietario del negocio (N.N.), pendiente de aprobación

Nombre y cargo — Responsable técnico Equipo Proyecto Grupo 04 (Juan Leon, Emanuel Caro y Javier Santiago Jimenez), pendiente de aprobación

Fecha de aprobación Pendiente: se registra cuando el propietario confirme el acta.

Este documento se sube al repositorio del equipo en 01-kickoff/acta-constitucion.md (o como este mismo archivo), por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.